Revisión de Riesgos IA – resumen

Proyecto PEYA · 28/10/2026

Resultado: riesgo Medio, con VoBo para avanzar. Riesgos pide 6 controles; solo el primero es condición para arrancar. Los 6 ya están implementados.

| Punto | Qué pide Riesgos | Cómo lo resolvemos |
| --- | --- | --- |
| 1. Búsqueda web (obligatorio antes del arranque) | Lo que la IA identifica buscando en internet se aprueba solo si el propio modelo dice tener confianza alta o media. Pero esa confianza la informa el mismo modelo y puede equivocarse: es la ruta más riesgosa. | Nunca se aprueba solo. Un segundo modelo lo vuelve a buscar sin ver el primer resultado; si no coinciden, revisa una persona. Además, el 20% de los que coinciden también lo revisa una persona. |
| 2. Errores después de la entrega | Está previsto qué hacer si se cae el proveedor, pero no qué hacer si entregamos un resultado mal. | Protocolo con plazos y responsables: registro (1 día), confirmación del especialista (2), reentrega aprobada por el gerente (5 días hábiles) y aviso al cliente por la socia si cambia una alícuota declarada. |
| 3. Bitácora de corridas | Hay que poder saber quién corrió cada proceso, con qué modelo exacto y quién aprobó la revisión, y dónde queda ese registro. | Cada corrida registra usuario, proveedor, modelo usado, versiones y quién revisó (obligatorio). Sin datos del cliente. Hoy queda en el equipo de Deloitte; después, en Azure. |
| 4. Versión de las instrucciones | Cambiar las instrucciones del modelo cambia los resultados; tiene que quedar registrado. | Cada versión de las instrucciones tiene un identificador automático que queda en la bitácora. |
| 5. Umbral de precisión | Definir cuánta precisión es suficiente y probar de nuevo cada vez que se cambie de modelo o proveedor. | Mínimo 95% de aciertos y mejor que el motor actual (80%). La herramienta no corre con un modelo que no pasó la prueba. |
| 6a. Cuánto tiempo guardamos los archivos | En el formulario dijimos "según la política del compromiso", sin plazo. Pide un plazo concreto y un borrado periódico de los Excel del cliente y de los reportes. | Se borran automáticamente a los 90 días y queda registro de cada borrado. El catálogo clasificado no se borra porque es el entregable. |
| 6b. Qué datos se mandan a la IA | El formulario se contradice: en una respuesta dice que mandamos nombre, país y alícuotas; en otra, nombre, país y proveedor. Pide dejar una sola versión. | La correcta es nombre, país y proveedor (verificado en el código). Las alícuotas nunca se mandan: la comparación se hace en nuestro equipo, sin IA. Corregimos el formulario. |

Para confirmar

Porcentaje de control en búsqueda web: 20%.

Precisión mínima: 95%.

Plazo de reentrega ante un error: 5 días hábiles.

Especialista tributario responsable de confirmar alícuotas: a definir.

Retención de archivos: 90 días (alinear con la política del compromiso).